Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego z 17.06.2021 r.

Harmonogram realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia

- Etap: tworzenie i przekazania narzędzia PUS

    - Szczegółowa analiza wymagań funkcjonalnych w tym prace analityczne – do 7 dni od daty podpisania umowy.

    - Prototypy rozwiązań, projekty wizualne (min. 3 do wyboru) – lipiec/sierpień 2021 r.

    - Przygotowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji kontrolowania systemu informatycznego służącego do przetwarzania zbieranych w ramach dedykowanego komunikatora danych osobowych zalogowanych użytkowników – wrzesień 2021 r.

    - Wykonanie PUS z funkcjonalnym kalendarzem oraz dedykowanym modułem czat – wrzesień/październik 2021 r.

    - Testy poszczególnych funkcjonalności portalu z udziałem Wykonawcy w tym kompleksowe sprawdzenie wszystkich stron w oparciu o metodę oceny dostępności cyfrowej stron internetowych zgodnie z zasadami WCAG 2.1, gdzie wynikiem badania będzie raport, w którym wskazane zostaną niezgodności serwisu ze standardem WCAG 2.1, jak również rozwiązanie odnalezionych problemów– do 31 października 2021 r.

    - Szkolenie – wrzesień/październik 2021 r.

    - Uruchomienie systemu i odbiór/odbiory przedmiotu zamówienia, wymiana dokumentacji (podpisanie protokołu, będącego podstawą do wystawienia pierwszej faktury) – do 31 października 2021 r.

- Etap: świadczenie poszczególnych usług po odbiorze narzędzia:

- Wsparcie techniczne serwis – do 30.06 2023 r.

  - wsparcie techniczne w działaniu PUS

    - usuwanie błędów (błąd krytyczny, błąd) – do 24h od potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia

    - usuwanie usterek – do 48h

  - serwis platformy

    - aktualizacje bezpieczeństwa i poprawki systemu

    - dokonywanie z inicjatywy własnej Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego modyfikacji w systemie wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach prawnych;

    - naprawa systemu w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa oraz/lub niedostępności systemu

- Asysta świadczona telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30. – do 31 maja 2023 r.

- Kompleksowe sprawdzenie wszystkich stron PUS w oparciu o metodę oceny dostępności cyfrowej stron internetowych zgodnie z zasadami WCAG 2.1, gdzie wynikiem badania będzie raport, w którym wskazane zostaną niezgodności serwisu ze standardem WCAG 2.1, jak również rozwiązanie odnalezionych problemów – 30 kwietnia 2022 r. oraz 30 kwietnia 2023 r.

- Utrzymanie PUS (hosting oraz abonament za domenę) na serwerze wraz z zapewnieniem stałego dostępu za pomocą sieci Internet – do 30 czerwca 2023 r./30 czerwca 2026 r.

Po upływie 30 minut od momentu zgłoszenia rozpoczyna się bieg terminu skutecznej naprawy.

Zgodnie ze złożoną ofertą.